Bitácora del Proyecto de Aula

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Trenes de Transporte de Pasajeros

Integrantes:

- Juan David Carreño Beltrán

- Xommers Yuliamne Camacho Diaz

- David Ricardo Carvajal Barragan

Docente: Francisco Jesús Molina Boeva

Fecha de inicio: 20/02/2025

Fecha de finalización: 30//04/2025

Semana 1: [ 20/01/2025 – 26/01/2025]

Objetivos de la Semana:

- Conocimiento del grupo de trabajo y la definición del proyecto de aula.

- Estableciendo los parámetros y dividiéndose las actividades del trabajo de la semana de cada integrante.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana y futuras.

- Realizar un avance de la propuesta del Proyecto de Aula para entregar la próxima semana.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Realizo la sección de los objetivos específicos y general, el cronograma del proyecto y averiguo sobre la metodología Cascada y Scrum. Nos hizo explicación de las metodologías propuestas con sus ventajas y desventajas. Puso la definición de la metodología escogida y el porqué de su elección (Cascada). | Tuvo un buen desempeño y colaboración al grupo, dedicando el tiempo pertinente a la explicación de conceptos a los otros integrantes de conceptos que no teníamos conocimientos. Entrego todas sus tareas a su tiempo estipulado con una excelente gramática y explicación. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Realizo un pequeño avance sobre los marcos conceptuales y tecnológicos, pero no los alcanzo a completar y entregar a tiempo antes de la entrega del avance de la propuesta. Recompilo todos los datos para llevar a cabo los requerimientos funcionales y no funcionales. Y dio un gran avance de la propuesta final sobre la sección de los requerimientos no funcionales. | Tuvo un gran interés para llevar a cabo las tareas asignadas, pero por problemas extracurriculares justificadas no pudo completarlas y entregarlas al grupo. Realizo una gran ayuda al grupo realizando la lectura pertinente al plan de trabajo del proyecto, realizando los requerimientos no funcionales y dando los datos para llevar a cabo los requerimientos funcionales. Asistió solo a 1 reunión de las 2 que había en la semana y la comunicación no fue la más regular posible. (Hubo dificultades en la comunicación). | 85% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo la portada, contraportada, la introducción, la pregunta general con su respectiva justificación, la tabla de contenido de la propuesta y agrego en la metodología la definición del lenguaje C# y la plataforma que se llevara el registro de actividades del código fuente GitHub con sus respectivas justificaciones del porque fueron seleccionadas y puso las referencias bibliográficas de los conceptos averiguados. Empezó a realizar unos requerimientos funcionales del sistema, pero solo eran un bosquejo. | Al principio tuvo dificultades en la creación del documento por las normas APA y no tenía los presaberes necesarios para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. Entrego todas sus tareas a su tiempo estipulado con una excelente gramática y explicación. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación) | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se realizo el informe de la propuesta del proyecto y lo que se logro en esta primera semana de trabajo fue la adquisición de unos nuevos conocimientos de algunos conceptos y se adelantó una gran parte en la propuesta final del proyecto de aula.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo dificultades en la comunicación con un integrante del grupo porque no asistió a la segunda reunión de la semana y no daba una respuesta por vía Teams, hasta que en el salón de clase dio la razón del porqué de lo sucedido y otra dificultad que hubo que un integrante del grupo no cumplió con su tarea estipulada de la semana.

- La solución que realizamos a mediano corto plazo fue hablar con el integrante que estuviera pendiente de los medios de comunicación y si había algún problema que le impidiera cumplía con sus tareas no las comunicara para que algún integrante se haga cargo de la tarea pendiente.

Conclusión de la Semana:

- La conclusión que sacamos de la primera semana de trabajo fue que hay un gran potencial del equipo de trabajo y se hicieron casi todos los entregables de las actividades, pero hay que mejorar en la comunicación entre el grupo y mejorar en la planificación de los tiempos de la ejecución de la tarea asignada.

Semana 2: [ 27/01/2025 – 01/02/2025]

Objetivos de la Semana:

- Entregar el avance de la propuesta del Proyecto de Aula al profesor vía Teams.

- Dividiéndose las actividades del trabajo de la semana de cada integrante.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Realizar la propuesta final del Proyecto de Aula para entregar la próxima semana.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Realizo la tarea de verificación de los entregables de la semana pasada e hizo correcciones en el cronograma y en los marcos teóricos porque le faltaban conceptos claves y tenía una mala ortografía y gramática. Llevo a cabo las referencias bibliográficas en normas APA de los marcos teóricos porque en el documento no se encontraban. | Tuvo una gran colaboración en las correcciones del documento y ayudo en la tarea de un integrante para que quedara los mejor posible. Hizo la tarea de verificación a todos los entregables de cada uno de los integrantes de la semana y le hizo unas observaciones a cada integrante a por mejorar. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Realizo la entrega de los marcos conceptuales y tecnológicos pertinentes al documento. Y le dio unos conceptos importantes a un integrante para que llevara a cabo los diagramas de casos de uso que necesitaban los requerimientos funcionales | Realizo su tarea asignada y la entrego, pero no lo hizo lo más eficaz posible y tuvo que intervenir un integrante del grupo a completar la tarea asignada y a mejorar lo antes hecho por dicho integrante. No le comunico al grupo de trabajo de que ya había hecho su tarea asignada, que se tuvieron que dar cuenta porque revisaron el documento y vieron su tarea ya escrita en el documento. (Preocupo al grupo de trabajo). Asistió solo a 1 reunión de las 2 que había en la semana y la comunicación no fue la más regular posible. (Hubo dificultades en la comunicación). | 75% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo todos los requerimientos funcionales con sus respectivos diagramas de casos de uso y hizo modificaciones en los requerimientos no funcionales porque había información errónea. Realizo el diagrama de casos de uso General que abarca todos los requerimientos funcionales. | Tuvo una gran ayuda por un integrante del grupo que le explico los conceptos de los diagramas de casos de uso. Entrego todas sus tareas a su tiempo estipulado de la asignación del profe y no del grupo. (Tardo más del tiempo estipulado por el grupo). Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 90% |

Actividades Realizadas:

- Se realizo la propuesta final del proyecto de aula y lo que se logró en esta segunda semana de trabajo fue la adquisición de unos nuevos conocimientos de algunos conceptos y una retroalimentación de lo hecho en la semana.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo dificultades en la comunicación con un integrante del grupo porque no asistió a la segunda reunión de la semana y no daba una respuesta por vía Teams, hasta que en el salón de clase dio la razón del porqué de lo sucedido y otra dificultad que hubo que un integrante del grupo no comunico que ya hacia su entrega de la tarea asignada.

- La solución que realizamos a mediano corto plazo fue hablar con el integrante que estuviera pendiente de los medios de comunicación y comunicara cualquier cosa.

Conclusión de la Semana:

- La conclusión que sacamos de la segunda semana de trabajo fue que hubo una pequeña mejoría del equipo de trabajo y se hicieron todos los entregables de las actividades, pero hay que mejorar en la comunicación entre el grupo, mejorar en la planificación de los tiempos de la ejecución de la tarea asignada y mejorar la calidad de la elaboración de las actividades asignadas a cada integrante.

Semana 3: [ 03/02/2025 – 08/02/2025]

Objetivos de la Semana:

- Entregar la propuesta final del Proyecto de Aula al profesor vía Teams.

- Averiguar conceptos de Análisis y Diseño de Sistemas, Lenguaje de programación en C# sobre orientada a objectos y Diseño de Experiencia de Usuario.

- Realizar una autoevaluación de lo que se hizo correcta y erróneamente.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Averiguar conceptos de Análisis y Diseño de Sistemas, Lenguaje de programación en C# sobre orientada a objectos y Diseño de Experiencia de Usuario. | Las observaciones son autónomas y confidenciales de cada integrante. (Decisión del grupo de trabajo). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Averiguar conceptos de Análisis y Diseño de Sistemas, Lenguaje de programación en C# sobre orientada a objectos y Diseño de Experiencia de Usuario. | Las observaciones son autónomas y confidenciales de cada integrante. (Decisión del grupo de trabajo). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Averiguar conceptos de Análisis y Diseño de Sistemas, Lenguaje de programación en C# sobre orientada a objectos y Diseño de Experiencia de Usuario. | Las observaciones son autónomas y confidenciales de cada integrante. (Decisión del grupo de trabajo). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se realizo una adquisición de conocimientos sobre los temas de Análisis y Diseño de Sistemas, Lenguaje de programación en C# sobre orientada a objectos y Diseño de Experiencia de Usuario.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- No hubo ninguna dificultad comunicada y presente en la semana.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la tercera semana de trabajo fue que hubo en el grupo un acuerdo de que se tenia que averiguar sobre unos conceptos donde había vacíos de conocimiento y de momento se cumplió.

Semana 4: [ 09/02/2025 – 16/02/2025]

Objetivos de la Semana:

- Retroalimentación de la propuesta final del proyecto de aula y correcciones.

- Elaboración del repositorio en GitHub para la bitácora del código fuente.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Revisión de los diagramas de casos de uso si había por algo por mejorar.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Realizo el repositorio en GitHub para llevar la bitácora del código fuente de todas las funcionalidades del sistema. Hizo la revisión de todos los diagramas de casos de uso si estaban correctos | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo la tarea de hacer revisión exhaustiva a toda la propuesta final del proyecto de aula y corrigió algunos conceptos de ortografía que había en el documento. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Hizo la tarea de explicarle al grupo de trabajo para cómo usar el repositorio de GitHub y como guardar los cambios hechos por medios de ejemplos. Y puso al día la bitácora de todo lo hecho por estas semanas. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se hizo múltiples tareas para no tener ningún inconveniente cuando comencemos a elaborar todos los diagramas, especialmente el de clases y códigos fuentes del sistema.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- No hubo ninguna dificultad comunicaba y presente en la semana.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la cuarta semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes y esperamos seguir así por el resto del proyecto.

Semana 5: [ 17/02/2025 – 23/02/2025]

Objetivos de la Semana:

- Llevar a cabo la corrección de la propuesta del proyecto de aula por medio de las observaciones dadas por el profesor.

- Elaboración del diagrama de clases general del sistema.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Realizo las correcciones de la propuesta final en las secciones: pregunta problema, objetivó general y objetivos específicos. Elaboro una parte importante del diagrama de clases de la creación de clases (Pasajeros y Empleado) y en la gestión de boletos con su respectiva estructura de datos. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero presento un inconveniente en la creación de métodos en la clase MaquinasDeVentas, pero lo entrego a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Realizo las correcciones de la propuesta final en las secciones: justificación y el marco teórico que incluían el marco conceptual y el tecnológico. Elaboro una parte importante del diagrama de clases de la gestión de rutas y la gestión de equipaje con sus respectivas estructuras de datos. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero presento un inconveniente en la creación de las clases de la estructura de datos para la gestión de rutas, sin embargo, lo entrego a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Realizo las correcciones de la propuesta final en las secciones: la introducción, metodología, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y la bibliografía. Realizo la fase final del diagrama de clases final y creo la clase Administrador y la gestión de trenes y la gestión de vagón con sus respectivas estructuras de datos y relaciones entre todas las clases del diagrama. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero presento un inconveniente en las relaciones de las clases, sin embargo, lo entrego a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se hizo la corrección de la propuesta final del proyecto de aula por medio de las observaciones del profesor de aula

- Se elabora el diagrama de clases general para la codificación del código fuente del sistema.

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo dificultades en la creación del diagrama de clases en la lógica que debemos emplear para que el sistema funcione y las relaciones de clases. La solución a esta dificultad fue hacer una retroalimentación del curso Análisis y diseño de sistemas para elaborar de mejor manera el diagrama de clases.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la quinta semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes y que toca tener claro todos los conceptos necesarios para elaborar un buen sistema que cumpla con todos los requerimientos impuesto.

Semana 6: [ 24/02/2025 – 02/03/2025]

Objetivos de la Semana:

- Elaboración del diseño de WireFrame de alto nivel (Figma) para cada actor del sistema por medio del diagrama de clases.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Hizo la elaboración del Figma del actor del usuario por medio de los requerimientos del usuario como la gestión de compra de boletos, validación y la gestión de rutas del usuario. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero presento un inconveniente en el diseño del Figma, sin embargo, lo resolvió a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Hizo la elaboración del Figma del actor del empleado por medio de los requerimientos del empleado como la gestión de validación de compra de boletos, y la gestión de equipaje del usuario. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero presento un inconveniente en la entrega del diseño del Figma, sin embargo, lo entrego al grupo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Hizo la elaboración del Figma del actor del administrador por medio de los requerimientos del administrador como la gestión de boletos y tarifas, la gestión de trenes, la gestión de rutas y la gestión de información de los trenes. Y puso al día la bitácora del grupo. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se hizo la elaboración del diseño de la aplicación por medio de Figma con base en los requerimientos del sistema de la propuesta final del proyecto de aula.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo dificultades en el tiempo de entrega del diseño del sistema por medio del Figma de cada actor de la aplicación. La solución encontrada a esta dificultad fue aplazar el tiempo de entrega del diseño para que lo elaboraran de la mejor manera y a tiempo estipulado nueva mente.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la sexta semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se tardó más de lo estipulado para la entrega del diseño del sistema por medio de los requerimientos impuestos.

Semana 7: [ 03/03/2025 – 09/03/2025]

Objetivos de la Semana:

- Llevar a cabo la elaboración de los tipos de diagramas (Secuencia y actividades) sobre los requerimientos del sistema.

- Empezar la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, primero diseñar la interfaz de la gestión de boletos.

- Empezar a planear y dividirse como se va a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema (Por medio del diagrama de clases).

- Preparar una entrega de un informe del avance del proyecto de aula para la próxima semana.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevar a cabo el diagrama de actividades del sistema por medio de los requerimientos de sistema y los casos de usos. Y empezó a analizar cómo va a ser la planeación de la creación del código fuente del software por medio del visual. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevar a cabo el diagrama de secuencias del sistema por medio de los requerimientos de sistema y los casos de usos. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Empezar la elaboración de la parte del interfaz del sistema de la parte de gestión de boleto por medio del Figma y requerimientos. Y hizo correcciones de la parte del diagrama de clases como algunas clases, métodos y asociaciones, el cronograma y algunos conceptos de la propuesta final. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se hizo la elaboración de la parte del interfaz del sistema de la parte de gestión de boleto por medio del Figma y requerimientos de la propuesta final del proyecto de aula.

- Llevar a cabo la elaboración de los tipos de diagramas (Secuencia y actividades) sobre los requerimientos del sistema.

- Hacer la planeación de cómo se va a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema.

- Se realizo algunas correcciones de la parte del diagrama de clases como algunas clases, métodos y asociaciones, el cronograma y algunos conceptos de la propuesta final.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo dificultades sobre todo en el tema de algunos errores de entregas anteriores que tuvieron ser corregidas esta semana y quito tiempo de trabajo para seguir con la planeación de los trabajos estipulados en la semana.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la séptima semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se encontró unos pocos errores en anteriores trabajo, vistos cuando se hacia la elaboración de los nuevos diagramas, la interfaz y el diseño de la aplicación.

Semana 8: [ 10/03/2025 – 16/03/2025]

Objetivos de la Semana:

- Seguir con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, primero diseñar la interfaz de la gestión de boletos.

- Empezar a planear y dividirse como se va a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema (Por medio del diagrama de clases).

- Finalizar la entrega de un informe del avance del proyecto de aula para esta semana.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevo a cabo la parte de la interfaz del usuario de la sección de la gestión de boletos por medio del visual studio 2022. Planeo como va a ser la división de cómo se va a realizar el código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistemas. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo la parte de la interfaz del empleado de la sección de la gestión de boletos por medio del visual studio 2022. Realizando algunas correcciones del Figma de la sección del usuario. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo la parte de la interfaz del usuario de la sección de la gestión de boletos por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora y arreglo la propuesta del proyecto de aula, según las observaciones del profesor. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se hizo la elaboración de la parte del interfaz del sistema de la parte de gestión de boleto por medio del Figma y requerimientos de la propuesta final del proyecto de aula.

- Se termino la planeación de cómo se va a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema.

- Se realizo algunas correcciones de la parte justificación y objetivos de la propuesta del proyecto de aula por medio de las observaciones del profesor.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- No hubo ninguna dificultad presentada en las actividades y con los integrantes

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la octava semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se encontró dos errores en la propuesta del proyecto que se tuvieron que solucionar por medio de las indicaciones del profesor y seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes a futuro.

Semana 9: [ 17/03/2025 – 23/03/2025]

Objetivos de la Semana:

- Seguir con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, Vamos a diseñar la interfaz de la gestión de rutas.

- Empezar a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema. Se va a empezar con el código de la sección Gestión de boletos. (Por medio del diagrama de clases).

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de boletos específicamente con la clase MaquinasDeVentas. Planeo como va a ser la división de la interfaz del sistema de la sección de la gestión de rutas por medio del visual studio 2022 | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo más de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 93% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de boletos específicamente con las clases Pasajero y TipoBoleto. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo más de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 93% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de boletos específicamente con las clases Boleto, Nodo_De_Boleto y ListaEnlazadaSimple_Boletos. Llevo algunas correcciones encontradas en el diagrama de clases General que se encontraron mientras se realizaba la implementación del sistema. Puso al día la bitácora y arreglo la propuesta del proyecto de aula, según las observaciones del profesor. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se empezó la elaboración de la parte del interfaz del sistema de la parte de gestión de rutas por medio del Figma y requerimientos de la propuesta final del proyecto de aula.

- Se siguió la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de la sección Gestión de boletos. (Por medio del diagrama de clases).

- Se realizo algunas correcciones en el diagrama de clases General porque había unas clases o métodos incoherentes con el sistema.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo y la comunicación no fue hecha de la mejor forma posible.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la novena semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se encontró errores en el diagrama de clases General que se tuvieron que solucionar por medio de la ayuda del profesor y seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes a futuro.

Semana 10: [ 24/03/2025 – 30/03/2025]

Objetivos de la Semana:

- Terminar con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, Vamos a diseñar la interfaz de la gestión de rutas.

- Empezar a realizar el Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema. Se va a empezar con el código de la sección Gestión de rutas y horarios. (Por medio del diagrama de clases).

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente o interfaces de cada actor del sistema.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de rutas y horarios, específicamente se encargó con las clases GrafoEstacion y NodoDeEstacion_Grafo. Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de rutas del actor empleado por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo más de lo estipulado en la semana y también la comunicación no fue la mejor porque cuando se le daba una indicación de alguna actividad no respondía y no las llevaba a cabo a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana | 86% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de rutas y horarios, específicamente se encargó con las clases Estación y Administrador. Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de rutas del actor Usuario por medio del visual studio 2022. Y hizo algunas correcciones del Figma del todo el sistema. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 97% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de rutas y horarios específicamente con las clases Rutas, NodoDeRuta y ListaEnlazadaSimple_Rutas. Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de rutas del actor Administrador por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se termino la elaboración de la parte del interfaz del sistema de la parte de gestión de rutas por medio del Figma por medio requerimientos de la propuesta final del proyecto de aula.

- Se siguió la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de la sección Gestión de rutas y horarios. (Por medio del diagrama de clases).

- Se realizo algunas correcciones en el diagrama de clases General porque había unas clases o métodos incoherentes con el sistema.

- Se hizo algunas correcciones en el Diseño de la aplicación (Figma).

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo y la comunicación no fue hecha de la mejor forma posible.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la décima semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se encontró errores en el diagrama de clases General que se tuvieron que solucionar por medio de la ayuda del profesor, también hubo mucha dificultad en la comunicación entre el grupo para las entregas de las actividades y nuestra conclusión general es seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes a futuro.

Semana 11: [ 31/03/2025 – 06/04/2025]

Objetivos de la Semana:

- Seguir con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, hacer el diseño de la interfaz de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas.

- Seguir con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema, se va a continuar por la gestión trenes, vagones y labores administrativos que incluyen sus estructuras de datos (Por medio del diagrama de clases).

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente o interfaces de cada actor del sistema.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de vagones, específicamente se encargó con las clases Vagon, NodoVagon y Pila_Vagon. Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas del actor usuario por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo más de lo estipulado en la semana y también la comunicación no fue la mejor porque no las llevaba a cabo a tiempo. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana | 93% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de tren y empleado, específicamente se encargó con las clases Empleado y Tren Y hizo algunas correcciones de las interfaces del empleado del todo el sistema. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 97% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo la parte de la implementación o código de la gestión de trenes con su estructura de datos, específicamente se encargó con las clases NodoTren y ListaEnlazadaSimple_Trenes Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas del actor administrador por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se empezó la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, hacer el diseño de la interfaz de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas por medio de los requerimientos del sistema.

- Se siguió la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de la sección gestión de trenes, vagones y labores administrativas. (Por medio del diagrama de clases).

- Se realizo algunas correcciones en el diagrama de clases General porque había unas clases o métodos incoherentes con el sistema.

- Se hizo algunas correcciones en las interfaces del empleado.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo y la comunicación no fue hecha de la mejor forma posible.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la undécima semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, pero se encontró errores en el en la interfaz del empleado que se tuvieron que solucionar por medio de la ayuda del monitor, también hubo mucha dificultad en la comunicación entre el grupo para las entregas de las actividades y nuestra conclusión general es seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes a futuro.

Semana 12: [ 07/04/2025 – 13/04/2025]

Objetivos de la Semana:

- Se siguió con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, hacer el diseño de la interfaz de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas.

- Se siguió con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema, se va a continuar por la gestión trenes, vagones y labores administrativos que incluyen sus estructuras de datos (Por medio del diagrama de clases).

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente o interfaces de cada actor del sistema.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Termino la parte de la implementación o código de la gestión de vagones, específicamente se encargó con las clases Vagon, NodoVagon y Pila_Vagon. Termino la interfaz del sistema de la sección de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas del actor usuario por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 98% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Termino la parte de la implementación o código de la gestión de tren y empleado, específicamente se encargó con las clases Empleado y Tren | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 98% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Termino por completo la implementación o código de la gestión de trenes con su estructura de datos, específicamente se encargó con las clases NodoTren y ListaEnlazadaSimple_Trenes Elaboro la interfaz del sistema de la sección de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas del actor administrador por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se termino la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, hacer el diseño de la interfaz de la gestión de trenes, vagones y labores administrativas por medio de los requerimientos del sistema.

- Se culmino la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de la sección gestión de trenes, vagones y labores administrativas. (Por medio del diagrama de clases).

- Se realizo algunas correcciones en el diagrama de clases General porque había unas clases o métodos incoherentes con el sistema con los requerimientos del plan de trabajo.

- Y se empezó a planear las tareas para el inicio de la implementación del código fuente en las interfaces para la funcionalidad.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la duodécima semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, dificultad en la comunicación entre el grupo para las entregas de las actividades y nuestra conclusión de la semana es seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes en futuras entregas.

Semana 13: [ 14/04/2025 – 20/04/2025]

Objetivos de la Semana:

- Se empezó con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema, se va a continuar y finalizar por la gestión control del equipaje y abordaje que incluyen sus estructuras de datos. (Por medio del diagrama de clases).

- Se empezó con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, realizar el diseño final de la interfaz de la gestión control de equipaje y abordaje.

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente o interfaces de cada actor del sistema.

- Empezar con la implementación en las interfaces de cada actor por módulos con el código fuente. Se comenzó con la interfaz del Administrador.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Se empezó a realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases Equipaje, NodoEquipaje y Pila_Equipaje. Empezó la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor usuario por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 98% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Se empezó a realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases NodoPasajero, Pasajeros_Prioridad y Cola_Prioridad_Pasajeros. Empezó la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor empleado por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana, pero tardo un poco de lo estipulado en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 98% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Se empezó a realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases ListaEnlazadaSimple_Pasajeros. Empezó con la implementación para las funcionalidad de la interfaz del Administrador con su código fuente. Empezó la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor empleado por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se empezó con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema, se va a continuar y finalizar por la gestión control del equipaje y abordaje que incluyen sus estructuras de datos. (Por medio del diagrama de clases).

- Se empezó con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, realizar el diseño final de la interfaz de la gestión control de equipaje y abordaje.

- Se realizo algunas correcciones en el diagrama de clases General porque había unas clases o métodos incoherentes con el sistema con los requerimientos del plan de trabajo.

- Se empezó y termino de elaborar la implementación del código fuente en las interfaces para la funcionalidad de toda sección del administrador.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la decimotercera semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, dificultad en la comunicación entre el grupo para las entregas de las actividades y nuestra conclusión de la semana es seguir mejorando en la comunicación del grupo para evitar inconvenientes en futuras entregas.

Semana 14: [ 21/04/2025 – 27/04/2025]

Objetivos de la Semana:

- Terminar con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema, se va a finalizar por la gestión control del equipaje y abordaje que incluyen sus estructuras de datos. (Por medio del diagrama de clases).

- Terminar con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022, realizar el diseño final de la interfaz de la gestión control de equipaje y abordaje.

- Arreglar posibles correcciones encontradas mientras la realización del código fuente o interfaces de cada actor del sistema.

- Seguir con la implementación en las interfaces de cada actor por módulos con el código fuente. Se continuo con la interfaz del Empleado y Usuario.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Termino de realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases Equipaje, NodoEquipaje y Pila_Equipaje. Termino de realizar la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor usuario por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Culmino de realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases NodoPasajero, Pasajeros_Prioridad y Cola_Prioridad_Pasajeros. Y llevo a cabo algunas clases del código fuente del sistema que hacían falta. Termino con la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor empleado por medio del visual studio 2022. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Termino de realizar la implementación del código fuente de la gestión de equipajes y abordaje, específicamente se encargó con las clases ListaEnlazadaSimple_Pasajeros. Termino con la implementación para las funcionalidades de la interfaz del Administrador con su código fuente. Y continuo con la implementación para las funcionalidades de la interfaz del Empleado y Usuario con su código fuente Termino la interfaz del sistema de la sección de la gestión de equipajes y abordaje del actor empleado por medio del visual studio 2022. Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se termino por completo con la elaboración del Código fuente para el cumplimiento de los requerimientos del sistema por medio de los módulos que incluyen sus estructuras de datos. (Por medio del diagrama de clases).

- Se termino por completo con la elaboración de la interfaz del sistema de cada actor por Visual Studio 2022.

- Se empezó y termino de elaborar la implementación del código fuente en las interfaces para la funcionalidad de toda sección del empleado y usuario.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- Hubo solo dificultad con las entregas de las actividades de algunos integrantes del grupo.

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la decimocuarta semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes, hubo dificultades en la comunicación del grupo, pero su cumplió con el objetivó de terminar la aplicación y entrar a la fase de prueba.

Semana 15: [ 28/04/2025 – 30/04/2025]

Objetivos de la Semana:

- Se llevo a cabo la fase de prueba de la aplicación y preparación para la pre-sustentacion.

- Cumplir con las 2 reuniones propuesta por el grupo de trabajo de la semana.

- Poner al día la bitácora del proyecto de aula.

Trabajo de Cada Integrante:

| Nombre (ID) | Tareas Realizadas | Observaciones | Porcentaje de Actividades Hechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Carreño Beltrán 000550919 | Llevo a cabo toda la documentación como los marcos teóricos y estructuras de datos para preparar la pre-sustentacion del proyecto de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| Xommers Yuliamne Camacho Diaz 000552281 | Llevo a cabo toda la documentación de la propuesta de trabajo para incluirá en la presentación del proyecto como los objetivos generales y específicos, etc. Y realizo la presentación por completo del proyecto de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |
| David Ricardo Carvajal Barragan 000548498 | Llevo a cabo todas las pruebas necesarias de la aplicación y se encargo de cumplir todos los requerimientos no funcionales del proyecto de aula Puso al día la bitácora del grupo de aula. | Llevo a cabo las tareas estipuladas en la semana. Asistió a las 2 reuniones llevadas a cabo de la semana y se comunicaba frecuentemente con el equipo de trabajo (No hubo dificultades en la comunicación). | 100% |

Actividades Realizadas:

- Se realizo por completo la presentación del proyecto de aula para el día 30/04/2025.

- Se llevo acabo la fase de prueba de la aplicación por medio de los requerimientos no funcionales.

- Se cumplió con las 2 reuniones programadas del grupo por la semana

- Se puso a día la bitácora semanal del proyecto.

Dificultades Encontradas y Soluciones:

- No hubo ninguna dificultad presentada

Conclusión de la Semana:

La conclusión que sacamos de la decimoquinta semana de trabajo fue que hubo un buen trabajo por todos los integrantes y se llevo a cabo todas las tareas propuestas en la semana y del semestre.